Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2011                                                                                                                           № 125

Об организации работ по переходу на предоставление муниципальных услуг

в электронном виде в Новокусковском сельском поселении

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжения Губернатора Томской области от 19.04.2010г. №122-р «О планировании и организации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде», распоряжения Губернатора Томской области №244-р от 13.08.2010г. «О ходе выполнения мероприятий по переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Новокусковском сельском поселении согласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень первоочередных муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление обнародовать (опубликовать) в установленном порядке.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы по управлению делами Репину А.В.

Глава администрации                                                            А.В.Карпенко

Приложение 1 к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 17.06.2011г. № 125

- П Л А Н

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Новокусковском сельском поселении

| Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в сельском поселении | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| I. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | 1. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма |  | 01.01.2012 |  |  |
| 2. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 2. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 01.09.2011 |  |  |  |
| II. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | 3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании (согласование) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | 01.08.2012 |  |  |
| 4 Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | 4. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | 01.08.2012 |  |  |
| 5. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) | 5. Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) |  |  | 01.01.2013 |  |
| 6. Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | 6. Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) |  |  | 01.09.2013 |  |
| III. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
| 7.Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 7. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду |  |  | 01.09.2013 |  |
| 8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | 8. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | 01.09.2011 |  |  |  |
| 9. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | 9. Предоставление государственных услуг государственными архивными учреждениями Томской области по исполнению тематических запросов и запросов социально-правового характера | 01.10.2011 |  |  |  |
| 10. Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 10. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  |  |  | 01.01.2014 |
| 11. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | 11. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  |  |  | 01.01.2014 |
| 12. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | 12. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | 01.11.2011 |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 17.06.2011г. № 125

ПЕРЕЧЕНЬ

первоочередных муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид

| № п.п. | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в сельском поселении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма |
| 2 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях |
| 3 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании (согласование) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |
| 4 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |
| 5 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) |
| 6 | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, правки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) |
| 7 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду |
| 8 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |
| 9 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Предоставление государственных услуг государственными архивными учреждениями Томской области по исполнению тематических запросов и запросов социально-правового характера |
| 10 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |
| 11 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |
| 12 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию |