Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2012                                                                                                                   № 33

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству на 2012 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью проведения в 2012 году работ по благоустройству территории Новокусковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству на 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать (опубликовать) в установленном порядке.

3. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения Козлова О.В.

Глава администрации                                                                           А.В.Карпенко

Приложение  к Постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 17.01.2012г. № 33

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на 2012 год

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Финансирование, тыс. руб. |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предпр. и граждан |  |
| 1 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству | Апрель-июнь |  |  | Карпенко А.В. |
| 2 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений | постоянно | 2,5 |  | Богданова Е.С. |
| 3 | Проведение Совета территории по вопросам благоустройства | до 20.04.2012г |  |  | Карпенко А.В. |
| 4 | Проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | Ежене-дельно |  | 18 | Руководители предприятий |
| 5 | Проведение субботников жителями сел по благоустройству дворовых территорий и прилегающих к усадьбам земель общего пользования | В течение года |  |  | Козлов О.В. Депутаты по своим округам |
| 6 | Выделить транспорт населению для организо-ванного вывоза мусора во время субботников | Май-июнь |  | 10 | Епифанов А.И. |
| 7 | МУП «Новокусковское ЖКХ» провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей в зимний период 2011-2012гг. (засыпка осевших траншей, планировка грунта, завоз черной земли) | Май |  | 4 | Галанов И.В. |
| 8 | Владельцам объектов мелкорозничной торговли, гаражей привести в порядок фасады и прилегающую территорию | Май |  | 10 | Богданова Е.С. |
| 9 | Проведение традиционной ежегодной экологической акции «Родному селу - чистые улицы» | май | 3 |  | Козлов О.В. Маковеева Т.Б. Епифанов А.И. |
| 10 | Провести ремонт памятников, уборку прилегающей к памятникам территории, ремонт изгородей. | до 08.05.2010г | 10 | 2 | Козлов О.В. |
| 11 | Проведение капитального ремонта памятника в с. Филимоновка | июнь | 10 |  | Козлов О.В. |
| 12 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищах (ремонт изгородей, очистка от упавших деревьев, мусора) | Июнь | 15 | 2 | Козлов О.В. |
| 13 | Перенос и установка обелиска павшим в годы ВОВ жителям д. Чесноки в с.Ново-Кусково | июнь | 15,4 |  | Козлов О.В. |
| 14 | Благоустройство санкционированного объекта размещения ТБО | июнь | 15 |  | Козлов О.В. |
| 15 | Завоз песка на имеющиеся детские игровые площадок, косметический ремонт детских игровых площадок. | Май-июнь | 12 |  | Козлов О.В. |
| 16 | Покраска детской площадки на ул.Сельской с.Ново-Кусково | июль | 1,5 |  | Козлов О.В. |
| 17 | Провести озеленение территории, прилегающей к административным зданиям предприятий и учреждений | до 15.06.2010г. | 2 | 5 | Руководители предприятий |
| 18 | Кронирование деревьев в с. Ново-Кусково (5 шт.) | Май- сентябрь | 40 |  | Козлов О.В. Богданова Е.С. |
| 19 | Провести конкурс по благоустройству в с.Ново-Кусково: - среди двухэтажных многоквартирных домов (с.Ново-Кусково) «Дом в котором мы живём» - среди усадеб пенсионеров (с.Ново-Кусково, с. Филимоновка) «Ветеранское подворье», - среди частных усадеб (с.Ново-Кусково, с.Казанка, с. Филимоновка, д. Старо-Кусково) «Сельский дворик» | Июль-август Август-сентябрь Июль-август | 5 5 15 |  | Репина А.В. Богданова Е.С. Догадова Л.П. Волков Н.Н. Тарасова Н.М. Бычина З.А. |
| 20 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТБО | В течение года | 5 |  | Козлов О.В. |
| 21 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории населенных пунктов и в припоселковых лесах | В течение года | 36 |  | Козлов О.В. |
| 22 | Содержание территории около Новокусковского ДК | Май-октябрь | 46,8 |  | Козлов О.В. |
| 23 | Отсыпка грунтовых дорог (всего 2,25 км): -д.Старо-Кусково: ул.Крайняя (300м.) -с.Ново-Кусково: ул.Партизанская (150м) -с.Казанка: ул. Партизанская (1000м.) ул.Молодёжная(300м.) ул. Мира(500м.) | Май-сентябрь | 700 |  | Козлов О.В. |
| 24 | Грейдерование дорог | В течение года | 180 |  | Козлов О.В. |
| 25 | Ремонт дорог с асфальтовым покрытием: с.Ново-Кусково -ул.Рабочая (200 м.) -ул.Партизанская (200 м.) | август | 1149,6 |  | Козлов О.В. |
| 26 | Обслуживание уличного освещения | В течение года | 30 |  | Галанов И.В. |
| 27 | Замена ламп уличного освещения на более экономичные (10 шт.) | В течение года | 10 |  | Козлов О.В. Галанов И.В. |
| 28 | Замена табличек с номерами домов и названиями улиц в д.Старо-Кусково (60 шт. с номерами домов, 7 шт. в названиями улиц) | Май-октябрь | 1,5 |  | Козлов О.В. |
|  | ИТОГО: |  | 2310,3 | 51 |  |