Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2013                                                                                                                              № 32

с.Ново-Кусково

О внесении изменений в план мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности на 2013 год

С целью реализации на территории Новокусковского сельского поселения Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2013 год, утвержденный постановлением Администрации Новокусковского сельского поселения от 25.01.2013г. №19 «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2013 год»:

- приложение изложить в следующей редакции:

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на 2013 год

| № п.п. | Наименование мероприятия | Объем запланированных бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБ |  |
| 1 | Модернизация уличного освещения (замена 20 шт. ламп мощностью 400 Вт на менее мощные – 250 Вт) | 55,0 | 55,0 | - | - | - | май-ноябрь |
| 2 | Приобретение и установка теплового счетчика в здании администрации сельского поселения | 80,0 | 80,0 | - | - | - | август |
| 3 | Ремонт электроснабжения МКД и установка общедомового прибора учета электроэнергии: с.Ново-Кусково ул.Библиотечная, 3 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | апрель-июнь |
| 4 | Перевод асс.машины на использование в качестве моторного топлива газовых смесей | 30,0 | 30,0 | - | - | - | май-октябрь |
| 5 | Замена оборудования школьной котельной с.Ново-Кусково на энергосберегающее | 80,0 | 80,0 | - | - | - | февраль |
|  | ИТОГО: | 445,0 | 445,0 | - | - | - | - |

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения Козлова О.В.

Глава сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                     А.В.Карпенко