Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.02.2013 №57

с.Ново-Кусково

**О результатах мониторинга и оценки реализации программы «Ремонт электроснабжения многоквартирных домов 2011-2013гг.»**

**за 2012 год**

С целью проведения мониторинга и оценки эффективности проводимых в 2012 году мероприятий, предусмотренных программой «Ремонт электроснабжения многоквартирных домов 2011-2013гг.»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации программы «Ремонт электроснабжения многоквартирных домов 2011-2013гг.» за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по управлению делами Репину А.В.

Глава сельского поселения

(Глава администрации) А.В.Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 18.02.2013г. № 55

**ОТЧЕТ**

 **о реализации программы «Ремонт электроснабжения**

**многоквартирных домов 2011-2013гг.»**

**за 2012 год**

Программа «Ремонт электроснабжения многоквартирных домов 2011-2013гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новокусковского сельского поселения от 14.02.2011г. №35;

 Мониторинг и оценка реализации Программы проведены с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

 Цель Программы – реализация комплекса мероприятий, которые позволят обеспечить надлежащее состояние электрооборудования в многоквартирных домах и продлить срок его эксплуатации.

 Программа предусматривает решение следующих задач:

- проведение мероприятий по замене наружных сетей электроснабжения;

- проведение мероприятий по замене распределительных сетей электроснабжения;

- проведение мероприятий по освещению подъездов и уличных входов;

- проведение мероприятий по монтажу заземления и молниезащиты.

Отчет о реализации мероприятий Программы представлен в таблице.

**Отчет о реализации долгосрочной целевой программы**

**«Ремонт электроснабжения многоквартирных домов**

**на 2011-2013 гг.» за 2012 год**

Перечень основных мероприятий:

- демонтаж распределительных щитов, кабеля, осветительных приборов;

- монтаж наружных сетей электроснабжения;

- монтаж распределительных сетей;

- монтаж освещения подъездов и уличных входов;

- монтаж заземления и молниезащиты.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем средств местного бюджета МО (тыс. руб.) | Срок выполнения | Результат исполнения (причина неисполнения) |
| План | Факт |
| 1 | с. Ново-Кусково ул. Библиотечная, 1 | 190,0 | 190,0 | 2012г. | Исполнено |
| 2 | с. Ново-Кусково ул. Библиотечная, 2 |  |  | 2012г. | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3 | с. Ново-Кусково ул. Библиотечная, 3 |  |  | 2012г. | Выполнение перенесено на 2013 г. |
| 4 | с. Ново-Кусково ул. Библиотечная, 5 |  |  | 2012г. | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 5 | с. Ново-Кусково ул. Библиотечная, 9 |  |  | 2012г. | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 6 | с. Ново-Кусково ул. Библиотечная, 12 |  |  | 2012г. | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 7 | с. Ново-Кусково ул. Библиотечная, 13 |  |  | 2012г. | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования |