Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.02.2013 №58

с.Ново-Кусково

**О результатах реализации Программы по благоустройству территории МО «Новокусковское сельское поселение» на 2010-2012г.**

С целью проведения оценки реализации мероприятий, предусмотренных Программой по благоустройству территории МО «Новокусковское сельское поселение» на 2010-2012гг.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации Программы по благоустройству территории МО «Новокусковское сельское поселение» на 2010-2012гг. согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по управлению делами Репину А.В.

Глава сельского поселения

(Глава администрации) А.В.Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 18.02.2013г. № 58

**ОТЧЕТ**

**о реализации Программы по благоустройству территории МО**

**«Новокусковское сельское поселение» на 2010-2012г.**

Программа «Ремонт электроснабжения многоквартирных домов 2011-2013гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новокусковского сельского поселения от 14.04.2010г. №45.

Мониторинг и оценка реализации Программы проведены с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

Цель Программы – совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Новокусковское сельское поселение», создание комфортных условий для проживания и отдыха населения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- повышение эффективности взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- достижение качественного состояния элементов благоустройства населённых пунктов;

- повышение активности жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов.

Отчет о реализации мероприятий Программы представлен в таблице.

Реализация инвестиционных проектов:

- работы по реконструкции торгового павильона и благоустройству прилегающей территории (с. Ново-Кусково) (ИП Розгина) проведены за счет собственных средств индивидуального предпринимателя (40,0 тыс.руб.),

- работы по благоустройству территории, прилегающей к Ново-Кусковскому ДК (к 100-летию Г.М.Маркова), проводились Администрацией Асиновского района., средства в местный бюджет не направлялись.

Объемы и источники финансирования:

1) запланированы объемы финансирования – 6182,34 тыс.руб., фактически на реализацию программы затрачено 8730,477 тыс.руб.;

2) источники финансирования:

- запланированы средства областного бюджета 2694,54 тыс.руб., фактически затрачено 5778,877 тыс.руб.;

- запланированы средства местного бюджета 3391,0 тыс.руб., фактически израсходовано 2951,6 тыс.руб.;

- запланировано и израсходовано средств граждан 40,0 тыс.руб.

ВЫВОДЫ:

1.На реализацию Программы в большей степени были привлечены средства областного бюджета.

2. Из-за недостатка средств местного бюджета не выполнено одно мероприятие.

3. В целом улучшилось благоустройство населенных пунктов, общее состояние дорог местного значения.

**Отчет о реализации Программы по благоустройству территории**

**МО «Новокусковское сельское поселение» на 2010-2012г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем средств областного бюджета (тыс.руб.) | | Объем средств местного бюджета МО (тыс. руб.) | | Срок исполнения | Результат исполнения (причина неисполнения) |
| План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству |  |  | - | - | Апрель-июнь 2010-2012гг. | Исполнено |
| 2 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений |  |  | 2,5 | 2,5 | постоянно | Исполнено |
| 3 | Проведение Совета территории по вопросам благоустройства |  |  | - | - | До 20 апреля ежегодно | Исполнено |
| 4 | Проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий. |  |  | - | - | Еженедельно | Исполнено |
| 5 | Проведение субботников жителями сёл по благоустройству дворовых территорий и прилегающих к усадьбам земель общего пользования |  |  | 3,0 | 3,0 | В течение года 2010-2012гг. | Исполнено |
| 6 | Выделить транспорт населению для организованного вывоза мусора во время субботников |  |  | 3,0 | 3,0 | Май-Июнь  ежегодно | Исполнено |
| 7 | МУП «Новокусковское ЖКХ» провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей в зимний период (засыпка осевших траншей, планировка грунта, завоз чёрной земли) |  |  | 4,0 | 4,0 | Май  ежегодно | Исполнено |
| 8 | Владельцам объектов мелкорозничной торговли, гаражей привести в порядок фасады и прилегающую территорию |  |  | - | - | Май  ежегодно | Исполнено |
| 9 | Провести ремонт памятников, уборку прилегающей к памятникам территории, ремонт изгородей |  |  | 15,0 | 15,0 | До 8 мая ежегодно | Исполнено |
| 10 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, очистка от упавших деревьев, мусора |  |  | 60,0 | 60,0 | Июнь  ежегодно | Исполнено |
| 11 | Строительство игровой площадки по ул. Сельской в с. Ново-Кусково, завоз песка на имеющиеся площадки |  |  | 105,0 | 105,0 | Май-июнь  ежегодно. | Исполнено |
| 12 | Провести озеленение территории, прилегающей к административным зданиям предприятий и учреждений |  |  | 2,0 | 2,0 | До 15 июня ежегодно | Исполнено |
| 13 | Провести благоустройство площади около Новокусковского ДК (посадка кустарников, разбивка клумб, установка скамеек, урн, ремонт изгороди) |  |  | 65,0 | 65,0 | Май-сентябрь 2010г. | Исполнено |
| 12 | Провести озеленение территории, прилегающей к административным зданиям предприятий и учреждений |  |  | 2,0 | 2,0 | До 15 июня ежегодно | Исполнено |
| 13 | Провести благоустройство площади около Новокусковского ДК (посадка кустарников, разбивка клумб, установка скамеек, урн, ремонт изгороди) |  |  | 65,0 | 65,0 | Май-сентябрь 2010г. | Исполнено |
| 14 | Провести конкурс по благоустройству в с. Ново-Кусково среди двухэтажных многоквартирных домов |  |  | 23,0 | 23,0 | Май-июнь 2010-2012гг. | Исполнено |
| 15 | Проведений рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТБО |  |  | 55,0 | 55,0 | Ежегодно | Исполнено |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории населённых пунктов и в припоселковых лесах |  |  | 120,0 | 120,0 | В течение года 2010-2012гг. | Исполнено |
| 17 | Ремонт и обслуживание дорог | 1662,1 | 4772,003 | 765,0 | 482.374 | 2010-2012гг | Исполнено |
| 18 | Разбивка сквера по ул. Школьной в с.Ново-Кусково |  |  | 50,0 | - | 2011г. | Не исполнено, отсутствие средств |
|  | ИТОГО: | 1662,1 | 4772,003 | 1339,5 | 1006,874 |  |  |