Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2013                                                                                                                                   № 72

с.Ново-Кусково

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству на 2013 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью проведения в 2013 году работ по благоустройству территории Новокусковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству на 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения Козлова О.В.

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                         А.В.Карпенко

Приложение  к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 26.02.2013г. № 72

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на 2013 год

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Финансирование, тыс. руб. |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предпр. и граждан |  |
| 1 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству | Апрель-июнь |  |  | Карпенко А.В. |
| 2 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений | постоянно | 2,5 |  | Богданова Е.С. |
| 3 | Проведение Совета территории по вопросам благоустройства | до 20.04.2013г |  |  | Карпенко А.В. |
| 4 | Проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | Ежене-дельно |  | 18 | Руководители предприятий |
| 5 | Проведение субботников жителями сел по благоустройству дворовых территорий и прилегающих к усадьбам земель общего пользования | В течение года |  |  | Козлов О.В. Депутаты по своим округам |
| 6 | Выделение транспорта населению для организо-ванного вывоза мусора во время субботников | Май-июнь |  | 10 | Епифанов А.И. |
| 7 | МУП «Новокусковское ЖКХ» провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей в зимний период 2012-2013гг. (засыпка осевших траншей, планировка грунта, завоз черной земли) | Май |  | 4 | Галанов И.В. |
| 8 | Рекомендовать владельцам объектов мелкорозничной торговли, гаражей привести в порядок фасады и прилегающую территорию | Май |  | 10 | Богданова Е.С. |
| 9 | Проведение традиционной ежегодной экологической акции «Родному селу - чистые улицы» | май | 3 |  | Козлов О.В. Маковеева Т.Б. Епифанов А.И. |
| 10 | Проведение экологической акции «Чистый сосновый бор» совместно с учащимися МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково | сентябрь | 5 |  | Козлов О.В. Маковеева Т.Б. |
| 11 | Провести ремонт памятников, уборку прилегающей к памятникам территории, ремонт изгородей. | до 08.05.2013г | 10 | 2 | Козлов О.В. |
| 12 | Проведение ремонта памятника в с. Филимоновка | июнь | 10 |  | Козлов О.В. |
| 13 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, очистка от упавших деревьев, мусора) | Июнь | 15 | 2 | Козлов О.В. |
| 14 | Благоустройство санкционированного объекта размещения ТБО | июнь | 15 |  | Козлов О.В. |
| 15 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТБО | В течение года | 5 |  | Козлов О.В. |
| 16 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории населенных пунктов и в припоселковых лесах | В течение года | 36 |  | Козлов О.В. |
| 17 | Завоз песка на имеющиеся детские игровые площадок, косметический ремонт детских игровых площадок. | Май-июнь | 12 |  | Козлов О.В. |
| 18 | Провести озеленение территории, прилегающей к административным зданиям предприятий и учреждений | до 15.06.2013г. | 2 | 5 | Руководители предприятий |
| 19 | Проведение подсадки саженцев кедра взамен погибших саженцев | Май-июнь |  |  | Богданова Е.С. Козлов О.В. |
| 20 | Провести конкурс по благоустройству в с.Ново-Кусково: - среди двухэтажных многоквартирных домов (с.Ново-Кусково) «Дом в котором мы живём» - среди усадеб пенсионеров (с.Ново-Кусково, с. Филимоновка) «Ветеранское подворье», - среди частных усадеб (с.Ново-Кусково, с.Казанка, с. Филимоновка, д. Старо-Кусково) «Сельский дворик» | Июль-август Август-сентябрь Июль-август | 5 5 15 |  | Репина А.В. Богданова Е.С. Жевлакова Л.И. Волков Н.Н. Тарасова Н.М. Бычина З.А. |
| 21 | Проведение конкурса среди частных усадеб на лучшую зимнюю композицию, снежную фигуру | декабрь | 3 |  | Богданова Е.С. Репина А.В. Жевлакова Л.И. |
| 22 | Содержание территории около Новокусковского ДК | Май-октябрь | 46,8 |  | Козлов О.В. |
| 23 | Отсыпка грунтовых дорог (всего 0,450 км): -д.Старо-Кусково: ул.Крайняя (150 м.) -с.Филимоновка: от села до сельского кладбища (300 м) | Май-сентябрь | 391,03 413,72 |  | Козлов О.В. |
| 24 | Содержание дорог местного значения | В течение года | 1179,3 |  | Козлов О.В. |
| 25 | Обслуживание уличного освещения | В течение года | 58 |  | Галанов И.В. |
| 26 | Модернизация уличного освещения (замена 20 шт. ламп мощностью 400 Вт на менее мощные – 250 Вт) | Май-ноябрь | 55 |  | Козлов О.В. Галанов И.В. |
|  | ИТОГО: |  | 2287,35 | 51,0 |  |