Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2014                                                                                                                           № 78

с.Ново-Кусково

О проведении двухмесячника по благоустройству на территории

Новокусковского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и иных населенных пунктов Томской области», «Правилами благоустройства территории муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»», утвержденными решением Совета Новокусковского сельского поселения от 30.03.2012 № 174, в связи с окончанием зимнего сезона и с целью наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в населенных пунктах Новокусковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить с 15.04.2014 по 15.06.2014 двухмесячник по благоустройству на территории Новокусковского сельского поселения.

2. Для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника создать комиссию по благоустройству территории сельского поселения в следующем составе:

Карпенко А.В. – председатель комиссии, Глава сельского поселения,

Члены комиссии:

Богданова Е.С. – специалист 2 категории администрации сельского поселения,

Богомолова Г.Н. – депутат Совета поселения, учитель МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково,

Лазарев Н.А. - участковый уполномоченный,

Жевлакова Л.И. – председатель Совета поселения, учитель МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково,

Дунаев Д.В. - специалист 1 категории администрации сельского поселения,

Репина А.В. – зам.главы по управлению делами.

3. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству территории Новокусковского сельского поселения согласно приложению 1.

4. Утвердить План мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству согласно приложению 2.

5. Утвердить Положение о конкурсе между участниками двухмесячника по благоустройству согласно приложению 3.

6. Установить единый санитарный день по благоустройству и санитарной уборке территории - пятница.

7. Рекомендовать организациям всех форм собственности, расположенным на территории Новокусковского сельского поселения, а также жителям сёл принять активное участие в работе по очистке от мусора прилегающих к административным зданиям, частным усадьбам территорий.

8. Рекомендовать МУП «Новокусковские коммунальные системы (МУП НКС) и гражданам, производившим земельные работы по строительству и ремонту подземных коммуникаций на территории сельского поселения в осенне-зимний период 2013-2014гг., выполнить благоустроительные работы мест проведения раскопок (засыпку осевших траншей, планировку грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги)

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения Дунаева Д.В.

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                                   А.В.Карпенко

Приложение 1 к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 03.04.2014 № 78

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по благоустройству территории

Новокусковского сельского поселения

1. Комиссия по благоустройству территории Новокусковского сельского поселения (далее комиссия) создается для координации действий специалистов Администрации, депутатов Совета Новокусковского сельского поселения по оказанию помощи населению, предприятиям и организациям в проведении мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов.

2. Комиссия действует в период проведения двухмесячника по благоустройству с 15.04.2014 по 15.06.2014.

3. Комиссия собирается не реже одного раза в две недели, в случае необходимости - раз в неделю.

4. Комиссия контролирует выполнение мероприятий по благоустройству в соответствии с планом.

5. Комиссия вправе запрашивать информацию у руководителей организаций и предприятий о ходе работ по благоустройству.

6. Комиссия подводит итоги конкурса между участниками двухмесячника по благоустройству.

7. Комиссия является совещательным органом, принятые Комиссией решения утверждаются Главой сельского поселения.

Приложение 2 к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 03.04.2014 № 78

ПЛАН

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству

15.04.2014 – 15.06.2014гг.

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника | 15.04.2014 | Карпенко А.В. |
| 2 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений | постоянно | Богданова Е.С. |
| 3 | Рекомендовать проведение санитарных пятниц на предприятиях и организациях всех форм собственности, учреждений, школ по приведению в порядок строений и подведомственных территорий | еженедельно | Руководители предприятий |
| 4 | Рекомендовать проведение субботников жителями сел по благоустройству дворовых территорий и прилегающих к усадьбам земель общего пользования (убрать мусор, хлам, пиломатериал, дрова, сено, навоз) | В течение всего периода | Дунаев Д.В. |
| 5 | Выделить транспорт населению для организованного вывоза мусора во время субботников | В течение всего периода | Галанов И.В. |
| 6 | МУП НКС провести работы по благоустройству мест проведения ремонта подземных инженерных сетей в зимний период 2013-2014гг. (засыпка осевших траншей, планировка грунта, завоз земли, песка, восстановление полотна дороги) | До 15.05.2014 | Галанов И.В. |
| 7 | Рекомендовать владельцам объектов мелкорозничной торговли, гаражей привести в порядок фасады и прилегающую территорию | До 08.05.2014 | Богданова Е.С. |
| 8 | Провести ремонт памятников, уборку прилегающей к памятникам территории, ремонт изгородей | До 08.05.2014 | Дунаев Д.В. |
| 9 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищах (ремонт изгородей, очистка от упавших деревьев, мусора) | 01.06.2014 – 05.06.2014 | Дунаев Д.В. |
| 10 | Организация детских игровых площадок в селах (4 площадки: завоз песка, строительство и ремонт игровых сооружений) | До 15.06.2014 | Дунаев Д.В. |
| 11 | Рекомендовать провести озеленение территории, прилегающей к: - Новокусковскому ДК, - конторе ООО «Молоко», - предприятиям мелкорозничной торговли, - Ново-Кусковской сельской библиотеке, - МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково и филиалам. - администрации сельского поселения | До 15.06.2014 | Пангина Е.М. Куриленок А.В. предприниматели Ануфриева В.В. Маковеева Т.Б. Дунаев Д.В. |
| 12 | Провести конкурс по благоустройству в с.Ново-Кусково среди двухэтажных многоквартирных домов. | 15.04.2014 – 15.06.2014 | Репина А.В. Богданова Е.С. Жевлакова Л.И. |
| 13 | Проведение традиционной ежегодной экологической акции «Родному селу – чистые улицы» силами учащихся МБОУ-СОШ с.Ново-Кусково | 15.04.2014 -30.04.2014 | Карпенко А.В. Маковеева Т.Б. |

Приложение 3 к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 03.04.2014г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе между участниками двухмесячника по благоустройству

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Положение о конкурсе между участниками двухмесячника по благоустройству  на территории Новокусковского сельского поселения разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новокусковского сельского поселения и «Правилами благоустройства территории муниципального образования «Новокусковское сельское поселение»», утвержденными решением Совета Новокусковского сельского поселения от 30.03.2012 № 174.

2.ЦЕЛЬ КОНКУРСА.

Привлечение населения для наведения санитарного порядка, благоустройства территорий сельских населенных пунктов.

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится  на территории с.Ново-Кусково с 15.04.2014 по 15.06.2014.

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.

Участники конкурса – жильцы двухэтажных многоквартирных домов.

5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Оценка участия жильцов многоквартирных домов производится по следующим показателям:

- внешний вид жилых домов (побелка, покраска фасада здания)

- санитарное состояние земель общего пользования, расположенных вокруг многоквартирного дома,

- обустройство мест отдыха во дворах (детские площадки, скамейки, столики и т.д.)

- внешний вид изгородей (ремонт, покраска, побелка и т.п.),

- озеленение (различные варианты)

6.ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА.

1.Итоги конкурса подводит комиссия по организации двухмесячника по благоустройству территорий Новокусковского сельского поселения.

2.Итоги подводятся до 15.06.2014 по результатам проверки выполненных работ.

3.Победители конкурса награждаются грамотами Главы Новокусковского сельского поселения и призами.