Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2014                                                                                                                              № 22

с.Ново-Кусково

Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на 2014 год

С целью реализации на территории Новокусковского сельского поселения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещения на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения постановления возложить на специалиста 1 категории администрации сельского поселения Дунаева Д.В.

Глава сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                     А.В.Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 16.01.2014г.  № 22

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на 2014 год

| № п.п. | Наименование мероприятия | Объем запланированных бюджетных средств (тыс.руб.) |  |  |  |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБ |  |
| 1 | Модернизация уличного освещения (замена 20 шт. ламп мощностью 400 Вт на менее мощные – 250 Вт) | 55,0 | 55,0 | - | - | - | май-ноябрь |
| 2 | Приобретение и установка теплового счетчика в здании администрации сельского поселения | 80,0 | 80,0 | - | - | - | август |
| 3 | Перевод школьных котельных на альтернативный вид топлива | 80,0 | 80,0 | - | - | - | май-июль |
| 4 | Перевод асс.машины на использование в качестве моторного топлива газовых смесей | 30,0 | 30,0 | - | - | - | май-октябрь |
| 5 | Устранение неисправностей: - на сетях холодного водоснабжения, - на сетях теплоснабжения. | 520,0 140,0 | 520,0 140,0 | - - | - - | - - | в течение года май-октябрь |
|  | ИТОГО: | 905,0 | 905,0 | - | - | - | - |