Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2016                                                                                                                    № 92

с. Ново-Кусково

Об утверждении отчета об исполнении Программы стимулирования развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского

поселения на 2011-2020 годы за 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет об исполнении Программы стимулирования развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения на 2011-2020 годы за 2015 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы стимулирования развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения на 2011-2020 годы за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в «Информационном бюллетене» и вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Новокусковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.nkselp.asino.ru).

Глава сельского поселения

(Глава администрации)                                                                                          А.В. Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 15.04.2016  № 92

ОТЧЕТ

о реализации программы «Стимулирование развития жилищного строительства

на территории Новокусковского сельского поселения

на 2011-2020 годы»  за 2015 год

Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения на 2011-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новокусковского сельского поселения от 09.09.2011 № 162.

Мониторинг и оценка реализации Программы проведены с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

Цель Программы – реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Новокусковское сельское поселение».

Программа предусматривает решение следующих задач:

- разработка системы налоговых льгот при индивидуальном жилищном строительстве;

- субсидирование части затрат на разработку градостроительного плана, плана-схемы;

- разработка системы льгот при подключении строящихся индивидуальных жилых домов к системе коммунальной инфраструктуры;

- субсидирование затрат на установку приборов учета расходования холодной воды в строящихся жилых домах;

- субсидирование части затрат на подведение коммуникаций (водоснабжение, электроэнергия) к строящимся индивидуальным жилым домам.

Реализация программных мероприятий:

В 2015 году застройщики не обращались с заявлением на участие в Программе, поэтому программные мероприятия, запланированные на 2015 год, не были реализованы.