Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2018 № 57

с. Ново-Кусково

**Об утверждении отчета об исполнении Программы жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района**

**Томской области на 2008-2020 годы за 2017 год**

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет об исполнении Программы жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2008-2020 годы за 2017 год,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить отчет об исполнении Программы жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2008-2020 годы за 2017 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Новокусковского сельского поселения [www.nkselpasino.ru](http://www.nkselp.asino.ru) и размещению в «Информационном бюллетене».

Глава сельского поселения А.В. Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 26.03.2018 № 57

**ОТЧЕТ**

 **о реализации «Программы жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2008-2020 годы» за 2017 год**

«Программа жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения Асиновского района Томской области на 2008-2020 годы» (далее – Программа) утверждена решением Совета Новокусковского сельского поселения от 26.12.2007 № 11.

 Мониторинг и оценка реализации Программы проведены с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

 Цель Программы – строительство жилья на территории Новокусковского сельского поселения для достижение показателя обеспеченности населения жильем в размере 25 кв.м на одного человека с учетом ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда.

 Программа предусматривает решение следующих задач:

- подготовка землеустроительных материалов для выделения территорий под жилищное строительство;

- обеспечение получения технических условий на подключение объектов к системе коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов планировки территорий жилой застройки;

- разработка проектной документации на строительство инженерной инфраструктуры территорий жилой застройки;

 - строительство инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной застройки.

По итогам реализации Программы за 2017 год:

1. проектная документация на строительство инженерной инфраструктуры территорий жилой застройки не разрабатывалась.

2. инженерная инфраструктура на территории индивидуальной застройки не строилась.

3. исполнение прогноза ввода жилья в эксплуатацию:

1) в эксплуатацию введено 2 жилых дома общей площадью 90,0 кв. м;

2) выдано одно разрешение на строительство индивидуального жилого дома общей площадью 95,0 м².

ВЫВОДЫ:

1.При плане ввода жилья в 2017 году 250,0 кв.м. фактически введено 90,0 кв.м.

2.Отсутствие заинтересованности собственника в вводе жилья в эксплуатацию (с момента ввода жилья начинается начисление налога на недвижимость) не позволили в 2017 году выполнить план по Программе.