Томская область Асиновский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2018 № 58

**Об утверждении отчета об исполнении Программы стимулирования развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского**

**поселения на 2011-2020 годы за 2017 год**

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет об исполнении Программы стимулирования развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения на 2011-2020 годы за 2017 год,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить отчет об исполнении Программы стимулирования развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения на 2011-2020 годы за 2017 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Новокусковского сельского поселения [www.nkselpasino.ru](http://www.nkselp.asino.ru) и размещению в «Информационном бюллетене».

Глава сельского поселения А.В. Карпенко

Приложение к постановлению

Администрации Новокусковского

сельского поселения

от 26.03.2018 № 58

**ОТЧЕТ**

 **о реализации программы «Стимулирование развития жилищного строительства**

**на территории Новокусковского сельского поселения**

**на 2011-2020 годы» за 2017 год**

Программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новокусковского сельского поселения на 2011-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новокусковского сельского поселения от 09.09.2011 № 162.

 Мониторинг и оценка реализации Программы проведены с целью оценки эффективности реализуемых программных мероприятий.

 Цель Программы – реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Новокусковское сельское поселение».

 Программа предусматривает решение следующих задач:

- разработка системы налоговых льгот при индивидуальном жилищном строительстве;

- субсидирование части затрат на разработку градостроительного плана, плана-схемы;

- разработка системы льгот при подключении строящихся индивидуальных жилых домов к системе коммунальной инфраструктуры;

- субсидирование затрат на установку приборов учета расходования холодной воды в строящихся жилых домах;

- субсидирование части затрат на подведение коммуникаций (водоснабжение, электроэнергия) к строящимся индивидуальным жилым домам.

Реализация программных мероприятий:

В 2017 году застройщики не обращались с заявлением на участие в Программе, поэтому программные мероприятия, запланированные на 2017 год, не были реализованы.