Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОКУСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2018                                                                                                                                     № 84

с.Ново-Кусково

О внесении изменений в постановление Администрации Новокусковского сельского поселения от 31.05.2016 № 180 «Об утверждении муниципальной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новокусковского сельского поселения на период с 2016 оп 2020 годы»

С целью совершенствования муниципального правового акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новокусковского сельского поселения на период с 2016 по 2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Новокусковского сельского поселения от 31.05.2016 № 180, следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Финансирование Программы (планируемое)» изложить в следующей редакции:

| Финансирование Программы (планируемое) | Финансирование Программы осуществляется на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации программы – 9900 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 0 руб., 2018 год: местный бюджет – 70 тыс. руб.; 2019 год: областной бюджет – 1400 тыс. руб., местный бюджет –5585 тыс. руб., внебюджетные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации – 2845 тыс. руб. |
| --- | --- |

2) приложение 1 к Программе «Мероприятия к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новокусковского сельского поселения на период с 2016 по 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Новокусковского сельского поселения www.nkselpasino.ruи обнародованию в «Информационном бюллетене».

Глава Новокусковского

сельского поселения                                                                                                       А.В.Карпенко

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Новокусковского сельского

поселения от _________ № ____

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Мероприятия к ПРОГРАММЕ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новокусковского сельского поселения на период с 2016 по 2020 годы. Наименование мероприятия; Заказчик; Исполнитель; Источник финансирования; Ориентировочный объем финансирования (тыс.руб.); Всего (тыс.руб.); Ожидаемый результат; Экономический эффект,%. 2017; 2018; 2019. 1. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета. 1.1.; Анализ парка приборов учета и приведение в соответствие с требованиями; Администрация МО Новокусковское сельское поселение (далее – АМО); на конкурсн.основе; -; -; -; -; Создание реестра приборов учета; -. 1.2.; Ликвидация расчетов за потребляемую теплоэнергию (далее – ТЭ) по балансовому методу, установление единой методики расчета; АМО; на конкурсн.основе; -; -; -; -; Оплата за фактически потребленную тепловую энергию, а не по нормативу; -. 1.3.; Учет ТЭ на муниципальных котельных; АМО; на конкурсн.основе; -; -; -; -; Проведение расчетов за ТЭ по показаниям приборов учета. 1.4.; Организация и установка индивидуального и коллективного учета энергоресурсов на объектах жилищного фонда; АМО,управляющая компания (далее – УК); на конкурсн.основе; МБ; -; -; 255; 255; Оплата за фактически потребление, а не по нормативам; Снижение платежей за энергоресурсы на 16%. Ср-ва.собств. зданий; -; -; 345; 345. Итого по приборам учета:; МБ; -; -; 255; 255. Внебюджетн.финансиров.; -; -; 345; 345. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях. 2.1; Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования; АМО; АМО; -; -; -; -; -; -. 2.2; Разработка графика проведения энергетических обследований; АМО; АМО; -; -; -; -; -; -. 2.3; Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 1200; 1200; Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни; Экономия потребления ТЭ от 10-20%. ОБ; -; -; 1200; 1200. 2.4; Автоматизация потребления ТЭ зданиями, строениями, сооружениями; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 200; 200; Получение объективной информации о потреблении ТЭ; Экономия потребления ТЭ от 10-35% для различных видов здания. ОБ; -; -; 200; 200. 2.5; Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 150; 150; Улучшение качества услуг теплоснабжения; -. Итого по бюджетным учреждениям:; МБ; -; -; 1550; 1550. ОБ; -; -; 1400; 1400. 3.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. 3.1.; Ранжинирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности,; АМО, УК; АМО, УК; -; -; -; -; Выявление МКД, требующих реализации энергоэффективн. мероприятий. 3.2.; Составление перечня объектов жилищного фонда, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования; АМО, УК; АМО, УК; -; -; -; -; -; -. 3.3; Разработка графика проведения энергетических обследований; АМО, УК; АМО, УК; -; -; -; -; -; -. 3.4; Обследование многоквартирных домов, тепловизионная диагностика и разработка энергетического паспорта; АМО, УК; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 1050; 1050; Анализ энергетич.эф-ти здания, мест утечек тепла; -. Внебюджетн.финансиров.; -; -; 1250; 1250. 3.5; Проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов; АМО, УК; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 750; 750; Улучшение качества жизни населения; Сокращение тепловых потерь от 10-20% в зависимости от здания. Внебюджетн.финансиров.; -; -; 750; 750. 3.6; Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда; АМО; на конкурсн.основе; -; -; -; -; Приведение договоров в соответствие с зак-вом РФ; Сокращение затрат на энергоресурсы от 5-15%. 3.7; Приведение в соответствие удельных норм расхода всех видов энергии для населения в соответствии с Постановлением Правительства № 306 от 23.05.06; АМО; АМО; -; -; -; -; Объективная картина потребления энергоресурсов жилыми домами городов; Приведение в соответствие оплаты коммунал.услуг потребляемым энергоресурсом. Итого по жилищному фонду:; МБ; -; -; 1800; 1800. Внебюджетн.финансиров.; -; -; 2000; 2000. 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и передаче в системах коммунальной инфраструктуры. 4.1.; Составление перечня объектов коммунальной инфраструктуры, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования; АМО; АМО; -; -; -; -; -; -. 4.2.; Разработка графика проведения энергетических обследований; АМО; АМО; -; -; -; -; -; -. 4.3.; Обследование объектов коммунальной инфраструктуры и разработка энергетического паспорта здания; АМО; на конкурсн.основе; -; -; -; -; Определение фактических показателей потребления; -. 4.4.; Замена неизолированных проводов на СИП; АМО; на конкурсн.основе; Внебюджетн.финансиров.; -; -; -; -; Снижение потерь на 15-20% и числа отказов эл.сетей; Снижение затрат на устранение аварий эл.сетей до 25%. 4.5.; Модернизация насосного оборудования котельных; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 150; 150; Экономия электроэнергии (далее – ЭЭ) до 60% в зав-ти от потребления ЭЭ насосами на котельной. 4.6.; Замена изношенных теплотрасс и восстановление изоляции; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 200; 200; Сокращение потерь теплоносителя в сетях; Сокращение затрат на тепловые потери на 20%. 4.7.; Гидравлический расчет и регулировка тепловых сетей; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 200; 200; Нормализация теплового режима здания; -. Внебюджетн.финансиров.; -; -; 200; 200. 4.8.; Установка запорного оборудования на тепловых сетях; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 250; 250; -; -. Внебюджетн.финансиров.; -; -; 300; 300. Итого по ЖКХ:; МБ; -; -; 800; 800. Внебюджетн.финансиров.; -; -; 500; 500. 5. Модернизация систем освещения. 5.1.; Составление графика проведения обследований систем уличного освещения; АМО; АМО; -; -; -; -; -. 5.2.; Энергетическое обследование систем уличного освещения; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; 10; 100; 110; Снижение потребления э/э на освещение в ЖКХ на 60 -80%; Экологический эффект; Снижение затрат на ЭЭ до 30%. 5.3.; Реконструкция освещения с переводом на высокоэффективные источники света; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; 50; 30; 80. 5.4; Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.):; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; 10; 75; 85; Экономия до 65% затрат на освещение. 5.5.; Установка пускорегулирующей аппаратуры; АМО; АМО; МБ; -; -; 75; 75; Улучшение светоотдачи на 5-25%; Экономия денежн.средств до 25%. 5.6.; Ежеквартальная чистка осветительных устройств; АМО; АМО; МБ; -; -; -; -; Улучшение освещенности в 8-10 раз; -. Итого по освещению:; МБ; -; 70; 280; 350. 6.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах водоснабжения. 6.1.; Составление графика проведения обследований объектов водоснабжения; АМО; АМО; -; -. 6.2.; Энергетическое обследование объектов водоснабжения; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 200; 200; Определение фактических показателей отпуска в сеть; -. 6.3.; Утепление водонапорных башен; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 100; 100; Улучшение услуг водоснабжения; Снижение затрат на отопление от 10-15%. 6.4.; Замена изношенных водопроводных сетей; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 150; 150; Уменьшение потерь на 20%; Оптимизация затрат на обслуживание водопроводных сетей, экономический эффект до 15%. 6.5.; Установка запорного оборудования на водопроводах; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 150; 150; Возм-ть проведения ремонта без откл. большей части потребителей; -. 6.6.; Установка регулируемого привода в системах водоснабжения; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 200; 200; Сокращение потребления ЭЭ в 4-6 раз; -. 6.7.; Установка водоразборных колонок и колодцев; АМО; на конкурсн.основе; МБ; -; -; 100; 100; -; -. Итого по водоснабжению; МБ; -; -; 900; 900. 7. Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. 7.1.; Организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, с момента выявления таких объектов; АМО; на конкурсн.основе; -; -; -; -; -. Итого по бесхозным объектам:; -; -; -; -; -. Итого по ПРОГРАММЕ:; МБ; -; 70; 5585; 5655. ОБ; -; -; 1400; 1400. Внебюджетн.финансиров.; -; -; 2845; 2845.

-